1ER. TRIMESTRE

Informe Mensual de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual

Departamento Planificación y Desarrollo

Div. FMEPPP

Introducción.

La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, creada bajo el decreto No 204-20 con el fin de ejecutar los objetivos establecidos por la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego que son: Fomentar el uso eficiente y racional del agua para riego a través de la implementación de tecnologías modernas de riego, impulsar la productividad agrícola de consumo interno y de exportación a la vez de introducir nuevas porciones de terreno a la agricultura intensiva.

Enmarcado en los avances y logros obtenidos durante el año 2025, para el período comprendido entre enero y diciembre de 2026, la planificación se enfocará en la realización de las acciones y tareas requeridas para dar continuidad a los retos no logrados el año pasado, fortalecer los procesos y procedimientos elaborados e implementados, así como, la implementación de la programación institucional y operativa diseñada para este período.

El diseño de este informe tiene como objetivo la presentación de los avances en la programación, mostrar los logros alcanzados y el impacto que los mismos van teniendo en la planificación estratégica.

La estructura del POA 2026 está diseñada de tal manera que pueda contener actividades que den respuesta a las necesidades indicadas en el Plan Estratégico Institucional, en ese sentido se enfoca en los 5 ejes estratégicos identificados en el PEI 2025-2028 y sus actualizaciones, identificando los productos y actividades que permitan alcanzar cada eje estratégico, así como los indicadores, porcentaje de ejecución o avance, indicación del estatus general y en el caso de desvío la definición de la causa.

Este informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) corresponde al período comprendido entre 1 de enero al 30 de diciembre de 2026, basado en las informaciones que fueron suministradas por las distintas áreas de la institución, mediante una herramienta revisada y rediseñada la unidad de Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, en coordinación con el Departamento de Planificación y Desarrollo, tomando como base para dicho rediseño las necesidades institucionales y los requerimientos de transparencia, permitiendo captar y mostrar de manera ordenada y precisa las informaciones.

Con este informe pretendemos mostrar el avance de la ejecución del mes a nivel de productos, actividades y resultados de lo programado, así como de la institución en general, sin dejar de lado aquellas actividades que por el dinamismo propio de la labor no fueron incluidos en la programación. Y así, ofrecer detalles de las acciones relevantes realizadas durante el período mencionado, con el fin primero de socializarlo con el equipo para revisión y fortalecimiento y, segundo para cumplir con las leyes y normativas de transparencia.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

Estructura del Plan Operativo Anual.

El POA 2026 de Tecnificación Nacional de Riego fue diseñado con el objetivo de contener las diferentes actividades alineadas con los requerimientos necesarios para el cumplimiento de lo planificado en el PEI 2025 – 2028 y sus modificaciones, en ese sentido para este período se contempla impactar las siguientes líneas de acción:

| Eje Estratégico | Líneas Estratégicas |
| --- | --- |
| Implementar una gestión pública eficiente y transparente, orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo sostenible de la nación. | Implementar un sistema de control interno para el manejo del acceso a la información que garantice, la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto. |
|  | Fomentar la gestión integrada de procesos, basada en la medición, monitoreo y evaluación. |
|  | Promover una gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos de la institución, orientadas al desarrollo institucional y al cumplimiento de sus objetivos. |
|  | Implementar un modelo de calidad que promueva la aplicación de procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de servicios. |
|  | Implementar las tecnologías TIC como herramientas para el desarrollo y la transparencia de los procesos internos. |
| Impulsar la innovación de regadíos, mediante el desarrollo y la adopción de tecnologías, haciendo de la agricultura una actividad más rentable y ambientalmente sostenible. | Fomentar la investigación y desarrollo (I+D) asociada a la tecnificación del riego y prácticas de agricultura sostenible. |
|  | Promover el cambio de la matriz de riego, considerando los datos edafoclimáticos de los cultivos para suplir la demanda del sector turismo de la Región Enriquillo. |
|  | Fomentar el cambio de matriz de riego en la producción tradicional de la región a una producción climáticamente inteligente y orientada a las características del suelo y el clima. |
|  | Promover capacitación y asistencia técnica en manejo y mantenimiento de sistema de riego, así como en prácticas de producción sostenible. |
|  | Fomentar el cultivo de rubros no tradicionales en la región, en respuesta a la creciente demanda turística |
|  | Apoyar mediante la implementación de la estrategia nacional de tecnificación del sistema de riego, la iniciativa de la FAO en el establecimiento de un centro agroindustrial y de acopio en la provincia de Bahoruco. |
|  | Desarrollar un programa de Capacitación y Asistencia Técnica sobre prácticas agrícolas avanzadas y sostenibles en la producción arrocera. |
|  | Incentivar y priorizar los proyectos de tecnificación de riego del cultivo de arroz en la Región Cibao Sur, por medio de diferentes modelos de financiamiento. |
| Fomentar los medios y las capacidades técnicas que incrementen la eficiencia en el uso del agua, contribuyendo al aumento de la productividad y la competitividad agrícola, aprovechando el potencial exportador. | Crear los mecanismos para un amplio programa de capacitación y asistencia técnica en el uso adecuado de tecnología de riego para los productores de banano orgánico de las provincias Monte Cristi y Valverde. |
|  | Promover la tecnificación de terrenos en producción bajo riego tradicional y la inclusión de nuevas extensiones de tierra para la producción de banano orgánico a través de incentivos a la tecnificación. |
|  | Fomentar el uso eficiente del agua en la agricultura por medio al riego tecnificado para aumentar la producción, así como la diversificación de los rubros agrícolas de Elías Piña, Pedernales, Barahona y Jiman Región Noroeste que permita cubrir la demanda del mercado binacional. |
|  | Promover practicas eficiente en el uso del agua agrícola mediante al riego tecnificado para aumentar la producción, así como la diversificación de los rubros agrícolas con el fin de satisfacer la demanda de exportación a Estados Unidos y el Caribe. |
|  | Desarrollar un programa de capacitación en manejo y mantenimiento de sistemas de riego, así como en el uso eficiente del agua y prácticas sostenibles, especialmente para productos con vocación exportadora. |
|  | Promover los cultivos de tabaco, banano y otros rubros más rentables mediante la utilización de riego tecnificado en el proyecto Cruz de Manzanillo. |
|  | Implementación de programa de fomento a la tecnificación del riego agrícola orientado a la potencialización de la producción en la provincia San Juan, con el fin de abastecer la demanda del mercado binacional de comendador y la agroindustria de azua con fines de exportación. |
|  | Promover la tecnificación de la producción de vegetales orientales como medio para aumentar la productividad y rentabilidad. |
|  | Desarrollar un programa de capacitaciones y asistencia técnica para el uso eficiente del agua en ambiente protegido a productores de vegetales chinos y a productores en invernaderos de los municipios de Constanza y Jarabacoa |
|  | Impulsar alianzas público-privadas para desarrollar el potencial agropecuario de la región el valle, priorizando los rubros más rentables para la industrialización y exportación |
| Impulsar acciones que contribuyan a fomentar la participación de las mujeres y los jóvenes en el desarrollo del sector agrícola. | Fomentar programas de incentivos financieros a mujeres para el desarrollo de proyectos agrícolas sostenibles. |
| Impulsar la implementación de un enfoque de producción agrícola sostenible orientada a la gestión eficiente de los recursos naturales y los efectos del cambio climático. | Apoyar la reforestación de las cuencas por medio del fomento de sistemas agroforestales, implementando riego tecnificado bajo una agricultura climáticamente inteligente. |
|  | Promover la construcción de estructuras para almacenamiento de agua para aprovechar los tiempos de lluvia. |

Aspectos metodológicos.

La evaluación del POA fue coordinada por la División de Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, en conjunto con el Departamento de Planificación y Desarrollo, quienes por medio de una matriz que se facilitó a las áreas estas colocaron sus ejecutorias según la planificación realizada y se realizaron reuniones con el fin de verificar y validar las informaciones.

Las informaciones suministradas fueron analizadas por productos contenidos en el POA, con el fin que pudiese evaluarse por áreas y así ver el avance en el cumplimiento de la planificación estratégica.

Con el fin de mostrar, de manera gráfica, e implantar un toque de dinamismo, el avance en el cumplimiento de los productos se clasificó con rangos de puntuación representado “con colores de semáforo”, como se define a continuación:

| No. | Color | Rango | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0% - 59% | Bajo |
| 2 |  | 60% - 79% | Medio |
| 3 |  | 80% - 100% | Alto |
| 4 |  | - | Suspendido / Reprogramado |
| 5 |  | - | Sin empezar |

Ejecución del POA 2026.

| Línea de acción No.: 1.1.1 – Implementar un sistema de control interno para el manejo de acceso a la información que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Indicador | Responsable | Meta anual | % Ejec | Estatus | Comentarios |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elaboración de informe semestral de activos fijos | Cantidad de informes de inventarios de activos fijos realizados | División Administrativa | 2 informes de inventario de activos realizados y publicados | 0% |  | Esta actividad está programada realizarse para junio |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Suministrar a la OAI los documentos requeridos para alimentar el portal de transparencia de la institución | Porcentaje de los requerimientos respondidas en el tiempo establecido | División de Compras y Contrataciones | Cumplir con el 100% de los requerimientos de transparencia en los tiempos establecidos | 100% |  | Para marzo fueron remitidos 10 requerimientos solicitados por libre acceso a a la información |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 2 |  |  | Jul. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 7 |  |  | Ago. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 1 |  |  | Sep. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  |  |  | Oct. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  |  |  | Nov. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  |  |  | Dic. |  |  |
| 3 | Gestión de procesos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas de la DGCP | Porcentaje de procesos de compras y contrataciones publicados, adjudicados y cerrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas durante el año 2025 | División de Compras y Contrataciones | Cumplir con el 100% de los procesos de compras y contrataciones en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para el año 2025 | 89.65% |  | Para el 1er. trimestre se cumplieron 26 de 29 procesos programados |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1er. Trm. | 89.65% |  |  | 3er. Trim |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2do. Trim. |  |  |  | 4to. Trim. |  |  |
| 4 | Elaboración de matriz anual de reporte y seguimiento de iniciativas de cooperación internacional SINACID | Cantidad de matrices anuales de reporte y seguimiento elaborada | División de Cooperación Internacional | 1 matriz anual de reporte y seguimiento elaborada | 0% |  | Esta actividad se realiza a final del año |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Remisión de documentos a la OAI | Porcentaje de documentos requeridos por la OAI suministrados oportunamente | División Financiera | 100% de la documentación requerida por la OAI suministrada oportunamente | 100% |  | Para para febrero fueron remitido el 100% de los documentos solicitados |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Remisión de las informaciones de corte y cierre de la ejecución de gastos a DIGECOG | Porcentaje de información requerida por DIGECOG suministrada oportunamente | División Financiera | 100% de las informaciones requeridas por DIGECOG remitidas oportunamente | 0% |  | Esta actividad es realizada a final del año. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Apoyo para implementación de las Normas de Tecnología de la Información y Comunicación (NORTIC) | Porcentaje de requerimientos de la NORTIC implementados el año 2026 | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100% requerimientos de las NORTIC implementados en el año 2026 | 10% |  | Para marzo se realizaron dos instructivos de la gestión y carga de los datos abiertos en el portal |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Carga de contratos en el Sistema Tramite Regular Estructurado (TRE) | 100% de los contratos elaborados cargados al Sistema TRE | Departamento Jurídico | 100% de los contratos elaborados cargados al Sistema TRE | 0% |  | Para marzo no se gestionaron cargas de contratos en el Sistema TRE. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elaboración de informes trimestrales de estadísticas institucionales | Cantidad de informes trimestrales elaborados | Departamento de Planificación y Desarrollo | 4 informes trimestrales elaborados | 25% |  | Fue realizado el primer informe de estadística. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | coordinación de la elaboración de la memoria institucional 2026 | Porcentaje de elaboración de la memoria institucional | Departamento de Planificación y Desarrollo | Elaborada al 100% de la memoria institucional | 0% |  | Esta actividad está programada para el último trimestre. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gestión del cumplimiento de los requerimientos del portal transparencia institucional | Puntuación de la evaluación mensual del portal transparencia | Oficina de Libre Acceso a la Información | Mantener un promedio del 95% de cumplimiento de los requerimientos del portal | 0% |  | Para marzo no se han publicado los resultados del 2026 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. |  |  |  | Jul. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. |  |  |  | Ago. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. |  |  |  | Sep. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  |  |  | Oct. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  |  |  | Nov. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  |  |  | Dic. |  |  |
| 12 | Gestión del Portal único de solicitud de acceso a la información pública. (Saip) | Porcentaje de solicitudes recibidas procesadas dentro de los 14 días laborables | Oficina de Libre Acceso a la Información | 100% de las solicitudes recibidas procesadas dentro de los 14 días laborables | 0% |  | Para marzo no se recibieron solicitudes de acceso a la información. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gestionar las respuestas a las solicitudes de libre acceso a la información dentro de los 14 días | Porcentaje de solicitudes recibidas con respuestas | Oficina de Libre Acceso a la Información | 100% de las solicitudes recibidas con respuestas | 0% |  | Para marzo no se recibieron solicitudes de acceso a la información. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Redacción y difusión de notas de prensa. | Porcentaje de notas de prensa difundidas y publicadas en medios de comunicación. | División de Comunicaciones | 100% de las notas de prensa requeridas redactadas, difundidas y publicadas. | 100% |  | Hasta marzo se han solicitado y redactado 20 notas de prensa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. |  | 5 | Jul. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. |  | 5 | Ago. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. |  | 10 | Sep. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  |  | Oct. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  |  | Nov. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  |  | Dic. |  |  |  |
| 15 | Producción de videos institucionales | Porcentaje de videos institucionales producidos y publicados. | División de Comunicaciones | 100% de los videos institucionales solicitados producidos y publicados. | 100% |  | Hasta marzo, se han solicitado y producido 11 videos institucionales |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. |  | 5 | Jul. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. |  | 6 | Ago. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. |  | 0 | Sep. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  |  | Oct. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  |  | Nov. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  |  | Dic. |  |  |  |

| Línea de acción No.: 1.1.2 – Fomentar la gestión integrada de procesos, basada en la medición, monitoreo y evaluación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Indicador | Responsable | Meta anual | % Ejec | Estatus | Comentarios |  |  |  |
| 1 | Informe de desempeño del fideicomiso FOTESIR | Porcentaje de proyectos de bonificación pagados. | División de Acreditación y Pagos | 100% de los proyectos acreditados. | 0% |  | Este informe se emite de manera trimestral |  |  |  |
| 2 | Gestión del plan anual de compras y contrataciones (PACC) | Porcentaje de los procesos de compras y contrataciones programados | División de Compras y Contrataciones | Garantizar que el 90% de los procesos de compras y contrataciones programados sean realizados durante el año 2025 | 93.42% |  | Para el primer trimestre el cumplimiento de la gestión alcanzó el 93.42%. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1er. Trim. | 93.42% | 3er. Trim. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2do. Trim. |  | 4to. Trim. |  |
| 3 | Gestión y Seguimiento de acuerdos y convenios de cooperación internacional | Porcentaje de acuerdos de cooperación internacional formalizados | División de Cooperación Internacional | 100% de acuerdos y convenios de cooperación internacional Formalizados | 100% |  | Se está gestionando y dando seguimiento al Proyecto de cooperación y transferencias de conocimiento con la CNR de Chile |  |  |  |
| 4 | Elaboración de informe trimestral de los proyectos de cooperación internacional | Cantidad de informes trimestral elaborados | División de Cooperación Internacional | 4 informes trimestrales de proyectos de cooperación internacional elaborados | 25% |  | Para marzo fue realizado el primer informe de los proyectos de cooperación internacional |  |  |  |
| 5 | Elaboración de la programación trimestral de gastos de 2025 | Porcentaje de programación del gasto trimestral realizado | División Financiera | 100% de la programación del gasto trimestral realizada | 25% |  | Para enero se realizó la primera programación, la siguiente se realiza en abril. |  |  |  |
| 6 | Monitoreo del gasto por centro de costos | 100% de los gastos por centro de costo monitoreados | División Financiera | 100% de los gastos por centro de costo monitoreados | 0% |  | Esta actividad es realizada de forma trimestral. |  |  |  |
| 7 | Implementación de interconexión de red entre regionales | Porcentajes de sedes regionales interconectadas a la sede central | División de Tecnologías de la Información y Comunicación | Establecer 80% de una interconexión efectiva y segura entre las sedes regionales para mejorar la comunicación y la eficiencia operativa | 25% |  | Para marzo fue incorporada una nueva extensión telefónica en la Regional Nordeste. |  |  |  |
| 8 | Elaboración de Informe consolidado de visita tecnica | Porcentaje de las visitas tecnicas realizados con informes consolidados | Departamento de Operaciones | 100% de las visitas tecnicas realizados con informes consolidados | 100% |  | Para marzo fueron realizados los informes consolidados de las 22 visitas técnicas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 2 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 7 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 13 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 9 | Elaboración de informe de revisión de proyectos de tecnificación | Porcentaje de proyectos de tecnificación revisados con informes de revisión elaborados | Departamento de Operaciones | 100% de los proyectos de tecnificación revisados con informes de revisión elaborados | 100% |  | Para marzo fueron elaborados 27 informes de revisión de proyectos. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 9 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 12 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 6 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 10 | Elaboración de informe de realización de asesoría y/o asistencia Técnica | Porcentajes de las asesorías y/o asistencias técnicas realizadas con informes | Departamento de Operaciones | 100% de las asesorías y/o asistencias técnicas con informes | 100% |  | Para marzo fueron elaborados 46 informes de asesorías y/o asistencias. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 12 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 19 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 25 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 11 | Coordinación de elaboración de planes y proyectos | Porcentaje de planes y proyectos coordinados | Departamento de Planificación y Desarrollo | 90% de los planes y proyectos coordinados | 0% |  | Para marzo no fueron solicitados elaboración de proyectos. |  |  |  |
| 12 | Coordinación de iniciativas de cooperación internacional | Porcentaje de iniciativas de cooperación internacional identificadas con coordinación | Departamento de Planificación y Desarrollo | Coordinadas el 100% de las iniciativas de cooperación internacional identificadas | 100% |  | Para marzo se está en proceso de coordinación iniciativas con Perú y Chile |  |  |  |
| 13 | Ejecución de la gestión de las relaciones laborales y sociales | Promedio de puntos obtenidos en el indicador IBOG 09 SISMAP | Departamento de Recursos Humanos | Promedio de 95 puntos obtenidos en el indicador IBOG 09 SISMAP | 85% |  | Para marzo la puntuación promedio lograda fue de 85% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 91 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 81.83 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 81.83 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 14 | Elaborar reporte de las Estadísticas del 311. | Porcentaje de reportes de las visitas al portal 311 | Oficina de Libre Acceso a la Información | Elaborado el reporte del 100% de las visitas al portal | 0% |  | Para marzo no se recibieron solicitudes de acceso a la información ni quejas y sugerencias. |  |  |  |
| 15 | Elaboración de los Informes mensual de seguimiento y evaluación del POA. | Cantidad de informes elaborados y remitidos | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Elaboración y remisión de 12 informes de seguimiento y evaluación | 25% |  | Para marzo fue realizado el 3er. informe |  |  |  |
| 16 | Elaboración del informe trimestral de seguimiento y evaluación del POA. | Cantidad de informes elaborados y remitidos | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Elaboración y remisión de 4 informes de seguimiento y evaluación del POA | 25% |  | Fue elaborado el informe del 1er. trimestre |  |  |  |
| 17 | Elaboración del Informe semestral de seguimiento y evaluación del POA 2025. | Cantidad de informes elaborados y remitidos | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Elaboración y remisión de 2 informes semestrales de seguimiento y evaluación del POA | 0% |  | Esta actividad se realiza de manera semestral |  |  |  |
| 18 | Elaboración de informe anual de desempeño de POA 2025. | Cantidad de informes elaborados y remitidos | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Elaboración y remisión del informe de desempeño anual a final del año | 0% |  | Esta actividad se realiza a final del año. |  |  |  |
| 19 | Elaboración de informe mensual de ejecución de la programación PPP | Cantidad informes mensuales elaborados y remitido | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Elaboración de 12 informes mensuales de ejecución de la programación | 25% |  | Para marzo fue realizado el 3er. informe mensual |  |  |  |
| 20 | Elaboración de informe mensual de ejecución presupuestaria PPP | Cantidad de informes mensuales elaborados y remitidos | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Elaboración de 12 informes mensuales de ejecución del presupuesto PPP | 28% |  | Para marzo fue realizado el 3er informe mensual |  |  |  |
| 21 | Elaboración de informe trimestral de gestión y desempeño de PPP | Cantidad de informes trimestrales elaborados y remitidos | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Elaboración de 4 informes trimestrales de gestión y desempeño PPP | 25% |  | Fue elaborado el 1er, informe trimestral. |  |  |  |
| 22 | Elaboración del Informe Semestral de Gestión PPP | Cantidad de informes semestrales elaborados | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Elaboración de 2 informes semestrales de gestión PPP | 0% |  | Esta actividad se realiza de manera semestral |  |  |  |
| 23 | Elaboración del Informe Mensual de Ejecución Físico - Financiero | Cantidad de informes elaborados y remitidos | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Elaborar 12 informes mensuales de la ejecución física y financiera | 25% |  | Para marzo fue realizado el 3er. informe mensual |  |  |  |
| 24 | Elaboración del Informe Trimestral de Ejecución Físico - Financiero | Cantidad de informes elaborados y remitidos | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Elaborar 4 informes mensuales de la ejecución física y financiera | 25% |  | El 1er. informe trimestral fue elaborado. |  |  |  |
| 25 | Elaboración del Informe Semestral de Ejecución Físico - Financiero | Cantidad de informes elaborados y remitidos | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Elaborar 2 informes mensuales de la ejecución física y financiera | 0% |  | Esta actividad se realiza de manera semestral |  |  |  |
| 26 | Elaboración del informe anual de desempeño presupuestario | Cantidad de informes de desempeño presupuestario | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Elaboración de un informe anual de desempeño presupuestario | 0% |  | Esta actividad se realiza a final del año. |  |  |  |
| 27 | Elaboración del Plan Operativo Anual 2027 | Porcentaje de del POA elaborado | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Elaboración del Plan Operativo Anual 2027 | 10% |  | Para marzo se está en el proceso de planificación. |  |  |  |
| 28 | Revisión y ajuste de matriz de seguimiento POA de las unidades organizativas | Porcentaje de unidades organizativas de la institución con matrices revisadas | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Revisión de las matrices de seguimiento del POA del 100 % de las unidades organizativa de la institución | 100% |  | Para enero fueron ajustadas las matrices de seguimiento POA |  |  |  |
| 29 | Revisión, ajuste y actualización de formatos de Informes de seguimiento y evaluación | Porcentaje de Formatos de informes revisados, ajustados y actualizados | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Revisión, ajuste y actualización del 100% de los formatos de informes | 100% |  | Para enero fueron revisados, ajustados y actualizados los formatos de informe de seguimiento y evaluación. |  |  |  |
| 30 | Elaboración de Memoria Anual Institucional 2026 | Porcentaje de elaboración de la memoria institucional. | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | 100% del documento de memoria institucional elaborada | 0% |  | Esta actividad se realiza en el tercer trimestre del año. |  |  |  |
| 31 | Identificación de la meta física producción institucional 2027. | Porcentaje de la meta física identificada. | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Meta física identificada en un 100% | 0% |  | Esta actividad se realiza en el segundo trimestre. |  |  |  |
| 32 | Seguimiento de los proyectos de inversión elaborados. | Porcentaje de proyectos elaborados con seguimiento. | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | Seguimiento del 100% de los proyectos elaborados por la institución. | 0% |  | Para marzo no se han realizado seguimiento de proyectos. |  |  |  |
| 33 | Evaluación de los proyectos de inversión. | Porcentaje de proyectos de inversión con evaluación realizada. | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | 90% de los proyectos de inversión con evaluación realizada. | 0% |  | Para marzo no se han realizado evaluaciones de proyectos. |  |  |  |
| 34 | Actualización del mapa de actores de interés de la institución. | Porcentaje del mapa de actores actualizado | División de Comunicaciones | 100% del Mapa de actores actualizado | 10% |  | Para marzo se empezó el proceso de actualización del Mapa. |  |  |  |

| Línea de acción No.: 1.1.3 – Promover una gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos de la institución, orientadas al desarrollo institucional y al cumplimiento de sus objetivos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Indicador | Responsable | Meta anual | % Ejec | Estatus | Comentarios |  |  |  |
| 1 | Coordinar simulacros de emergencia de gestión de riesgo de desastres para evaluar la preparación institucional | Porcentaje de simulacro realizado | Departamento de Planificación y Desarrollo | 100% del simulacro de emergencia realizado | 0% |  | Esta actividad está en proceso de coordinación. |  |  |  |
| 2 | Evaluación del desempeño de los colaboradores del Dpto. de RRHH | Porcentaje de colaboradores de la institución con evaluación del desempeño realizada | Departamento de Recursos Humanos | 100% de los colaboradores del Dpto. de RRHH con evaluación del desempeño realizada a tiempo | 100% |  | Para marzo fue realizada la primera revisión de los acuerdos de desempeño de los colaboradores. |  |  |  |
| 3 | Elaboración de Diccionario de competencias institucionales y matriz de competencias por puesto | Porcentaje de puestos con competencias identificadas | Departamento de Recursos Humanos | 70% de los puestos con competencias identificadas | 0% |  | En marzo esta actividad no ha empezado a ser realizada. |  |  |  |
| 4 | Desarrollo de programa de inclusión y diversidad | Cantidades de Programas desarrollados | Departamento de Recursos Humanos | Un programa de inclusión y diversidad desarrollado | 0% |  | En marzo esta actividad no ha empezado a ser realizada. |  |  |  |
| 5 | Evaluación de riesgos Psicosociales | Porcentaje de colaboradores evaluados en el diagnóstico psicosocial | Departamento de Recursos Humanos | 80% de los colaboradores con evaluación de riesgo psicosocial | 0% |  | Para marzo no se han realizado evaluaciones de riesgos psicosociales. |  |  |  |
| 6 | Ejecución del Plan de contratación de Recursos Humanos del 2026 | Porcentaje de ejecución del del Plan de contratación de Recursos Humanos del 2026 | Departamento de Recursos Humanos | 90 % del Plan de contratación Recursos Humanos 2026 ejecutado | 100% |  | Para marzo fueron programadas y realizadas 4 contrataciones. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 1 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 0 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 3 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 7 | Implementación del Programa de Inducción institucional | Porcentaje de colaboradores de nuevo ingreso y promovidos con evaluación de período probatorio | Departamento de Recursos Humanos | 90% de los colaboradores de nuevo ingreso y promovidos con evaluación de período probatorio | 100% |  | Para marzo fueron realizadas 2 inducciones |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 1 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 1 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 0 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 8 | Gestión y ejecución del Plan de Capacitación 2026. | Porcentaje de cumplimiento de la programación de capacitación | Departamento de Recursos Humanos | 80% de la programación de las capacitaciones ejecutada | 100% |  | Para marzo se han realizado 6 capacitación programadas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 0 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 3 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 3 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 9 | Gestión del sistema de Evaluación del desempeño de los colaboradores de TNR | Porcentaje de colaboradores de la institución con evaluación del desempeño realizada | Departamento de Recursos Humanos | 95% de los colaboradores de la institución con evaluación del desempeño realizada a tiempo | 100% |  | Para el primer trimestre fueron elaborados y revisados los acuerdos de 140 colaboradores |  |  |  |
| 10 | Implementación del Programa de Reconocimiento al Colaborador Estrella | Porcentaje de implementación del Programa de Reconocimiento al Colaborador Estrella | Departamento de Recursos Humanos | 100% del Programa de Reconocimiento al Colaborador Estrella implementado | 0% |  | Esta actividad está pautada a realizarse en abril. |  |  |  |
| 11 | Ejecución del plan de Acciones de Mejora de Clima Laboral 2026 | Porcentaje de ejecución del plan de acciones de mejora | Departamento de Recursos Humanos | 80% de ejecución del plan de acciones de mejora | 0% |  | Para marzo esta actividad no ha presentado avances. |  |  |  |
| 12 | Ejecución del Plan de Integración de Personal 2026 | Porcentaje de ejecución del Plan de Integración de Personal | Departamento de Recursos Humanos | 80% del Plan de Integración del Personal ejecutado | 10% |  | Para marzo se realizó una actividad de integración. |  |  |  |
| 13 | Elaboración de Plan de Capacitación 2027 | Porcentaje del Plan de Capacitación elaborado y remitido al INAP | Departamento de Recursos Humanos | 100% del Plan de Capacitación elaborado y remitido al INAP | 0% |  | Esta actividad se realiza a final de año |  |  |  |
| 14 | Elaboración de Plan de Recursos Humanos 2027 | Porcentaje del Plan de Recursos Humanos 2027 elaborado y remitido al MAP | Departamento de Recursos Humanos | 100% del Plan de Recursos Humanos 2027 elaborado y remitido al MAP | 0% |  | Esta actividad se realiza a final de año |  |  |  |
| 15 | Elaboración del Plan de Integración del Personal 2027 | Porcentaje del Plan de integración de personal 2027 elaborado | Departamento de Recursos Humanos | 100% Plan de integración de personal 2027 elaborado | 0% |  | Esta actividad se realiza a final de año |  |  |  |

| Línea de acción No.: 1.1.4 – Implementar un modelo de calidad que promueva la aplicación de procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de servicios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Indicador | Responsable | Meta anual | % Ejec | Estatus | Comentarios |  |  |  |
| 1 | Gestión eficiente de la higiene y mantenimiento de la planta física. | Porcentaje del cumplimiento de la programación de mantenimiento e higiene | División Administrativa | Implementación del 90% de la programación del mantenimiento de la planta física | 100% |  | Para marzo el promedio de cumplimiento de la programación de mantenimiento |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 100% | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 100% | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 100% | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 2 | Gestión eficiente del servicio de transporte. | Porcentaje del cumplimiento de la programación de mantenimiento e higiene | División Administrativa | Implementación del 90% de la programación del mantenimiento de la planta física | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. |  | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. |  | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. |  | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 3 | Gestión eficiente del parque vehicular de la institución | Porcentaje del mantenimiento vehicular | División Administrativa | 100% de los Mantenimientos realizados al parque vehicular | 0% |  | Hasta marzo no se han recibido solicitudes de mantenimiento del parque vehicular. |  |  |  |
| 4 | Reparación del parque vehicular | Porcentaje de reparación vehicular solicitada | División Administrativa | Realizadas el 90% de las reparaciones solicitadas | 0% |  | Hasta marzo no se han recibido solicitudes de reparación del parque vehicular. |  |  |  |
| 5 | Gestión eficiente de los seguros del parque vehicular | Porcentaje del parque vehicular con seguro al dia | División Administrativa | 100% del parque vehicular con seguro al día | 0% |  | Hasta marzo la póliza de seguros del parque vehicular no requiere renovación. |  |  |  |
| 6 | Programación y gestión del control de almacén | Porcentaje de implementación de la programación del control de almacén | División Administrativa | Realización del 90% de la programación de inventario de almacén | 25% |  | Hasta marzo se han emitido oportunamente 3 informes de inventario de los 12 programados durante el año. |  |  |  |
| 7 | Gestionar y optimizar los recursos energéticos en la Institución. | Porcentaje de requerimientos de la ISO 50,001 implementados | División Administrativa | 100% de los requerimientos de la ISO 50,001 implementados | 0% |  | Esta actividad fue suspendida |  |  |  |
| 8 | Gestión Institucional de Pago | Porcentaje de compromisos con pagos gestionados | División Financiera | 100% de los compromisos con pagos gestionados | 82.50% |  | Para febrero fue ejecutado el 85% de los pagos progranados |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 80% | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 85% | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. |  | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 9 | Gestión de expedientes de pago al SUGEP-CGR | Porcentaje de Libramientos de pagos gestionados | División Financiera | 100% de los Libramientos de pagos gestionados por la Plataforma SUGEP | 100% |  | Para febrero han sido remitido 22 trámites al SUGEP |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 7 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 15 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. |  | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 10 | Gestión contable institucional | Porcentaje de procesos contables realizados y validados | División Financiera | 100% de los procesos de registro contables realizados y validados | 100% |  | Para febrero se han validado y realizado 3 procesos contables |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 1 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 2 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. |  | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 11 | Gestión del presupuesto institucional 2025 | Porcentaje del presupuesto gestionado y ejecutado según lo planificado | División Financiera | 100% del presupuesto gestionado y ejecutado según lo planificado | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 100% | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 100% | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. |  | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 12 | Implementación de mantenimiento del portal institucional. | Cantidad de reportes solicitando mantenimiento del portal | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100% de implementación del mantenimiento en el portal funcional | 100% |  | Para marzo fue programada y ejecutada la actualización de los correos electrónicos en el portal institucional. |  |  |  |
| 13 | Gestión de las áreas del Departamento de Coordinación FOTESIR | Plan de actividades del depto. | Departamento Coordinación General FOTESIR | Supervisar y coordinar el 100 % de las actividades de las unidades. | 100% |  | Para marzo fue completado el plan de actividades del departamento. |  |  |  |
| 14 | Elaboración de contratos. | Porcentaje de contratos solicitados. | Departamento Jurídico | Elaboración del 100% de los contratos solicitados | 100% |  | Hasta marzo se han solicitado y elaborado 3 contratos. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 0 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 0 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 3 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 15 | Elaboración de acuerdos | Porcentaje de acuerdos solicitados | Departamento Jurídico | Elaboración del 100% de los acuerdos solicitados | 100% |  | Hasta marzo se ha solicitado y elaborado 1 contrato. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 1 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 0 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 0 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 16 | Elaboración de requerimientos juridicos | Porcentaje de requerimientos jurídicos solicitadas y elaboradas | Departamento Jurídico | Elaborada el 100% de requerimientos jurídicos solicitadas | 100% |  | Hasta se han solicitado y realizado 9 requerimientos jurídicos. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 0 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 6 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 3 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 17 | Planificación y Coordinación de visitas técnicas | Porcentaje de visitas técnicas solicitados, planificados y coordinados | Departamento de Operaciones | 100% de las visitas técnicas solicitados planificados y coordinados | 100% |  | Para marzo fueron programadas y coordinadas 22 visitas técnicas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 2 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 7 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 13 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 18 | Coordinación y Gestión Logística de las visitas tecnicas | Porcentaje de visitas técnicas planificadas con Logística coordinada y gestionada | Departamento de Operaciones | 80% de las visitas tecnicas planificados con logística coordinada y gestionada | 100% |  | Para enero fueron programadas y gestionada la logística de 22 visitas técnicas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 2 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 7 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 13 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 19 | Levantamiento y documentación de políticas y procedimientos de las áreas de apoyo | Porcentaje de las áreas de apoyo con políticas y procedimientos documentados | Departamento de Planificación y Desarrollo | Políticas y procedimientos del 90% de las áreas de apoyo documentados. | 13% |  | Para marzo, la documentación se ha avanzado en un 13% (procedimientos de las áreas administrativas) |  |  |  |
| 20 | Levantamiento y documentación de políticas y procedimientos de las áreas estratégicas | Porcentaje de las áreas estratégicas con políticas y procedimientos documentados | Departamento de Planificación y Desarrollo | Políticas y procedimientos del 90% de las áreas estratégicas documentados. | 0% |  | Para marzo no se han registrado avances en la documentación. |  |  |  |
| 21 | Actualización del manual de políticas y procedimientos de las áreas Misionales | Porcentaje de las políticas y procedimientos de las áreas misionales actualizados. | Departamento de Planificación y Desarrollo | 80% de las Políticas y procedimientos de las áreas misionales actualizados | 0% |  | Para marzo no se han registrado avances en la documentación. |  |  |  |
| 22 | Coordinación de la Implementación del Plan de mejora CAF 2026 | Porcentaje de implementación del plan de mejora | Departamento de Planificación y Desarrollo | 85% del plan de mejora implementado | 0% |  | Para marzo no se registraron avances en la implementación. |  |  |  |
| 23 | Elaboración del Plan de Mejora CAF 2027 | Porcentaje del plan de mejora elaborado | Departamento de Planificación y Desarrollo | 100% del plan de mejora elaborado | 0% |  | Esta actividad se realiza en junio. |  |  |  |
| 24 | Aplicación de encuesta de satisfacción de la calidad en los servicios internos de la entidad | Porcentaje de colaboradores encuestados | Departamento de Planificación y Desarrollo | 70% de los colaboradores encuestados | 0% |  | Esta actividad se realiza en octubre. |  |  |  |
| 25 | Aplicación de la Encuesta Institucional de Satisfacción Ciudadana de la calidad de los servicios públicos ofrecidos por la entidad. | Porcentaje de muestra identificada con encuesta aplicada. | Departamento de Planificación y Desarrollo | 100% de la muestra identificada con encuesta aplicada. | 0% |  | Esta actividad está en proceso de implementación. |  |  |  |
| 26 | Mejorar herramientas de captación y análisis de información estadística | Porcentaje de las herramientas de captacion de datos identificadas mejoradas | Departamento de Planificación y Desarrollo | 100% de las herramientas de captacion de datos identificadas mejoradas | 0% |  | Para marzo no se han mejorado herramientas. |  |  |  |
| 27 | Elaboración y aprobación del Plan de Gestión de Riesgos 2026 | Porcentaje del Plan de Gestión de Riesgos elaborado y aprobado | Departamento de Planificación y Desarrollo | 100% del Plan de Gestión de Riesgos 2026 elaborado y aprobado | 100% |  | El Plan de Gestión de Riesgos fue elaborado y publicado en enero. |  |  |  |
| 28 | Implementación del Plan de Gestión de Riesgo | Porcentaje de implementación del Plan de Gestión de Riesgos | Departamento de Planificación y Desarrollo | 85% del Plan de gestión de riesgo implementado | 0% |  | Para enero no se han tenido avances en la implementación. |  |  |  |
| 29 | Elaborar planes de gestión de riesgos con enfoque en cambio climático que se integren efectivamente en los planes, programas y proyectos institucionales | Porcentaje de planes, programas y proyectos institucionales con su gestión de riesgos incluida | Departamento de Planificación y Desarrollo | 100% de los planes, programas y proyectos institucionales con su gestión de riesgos incluida | 0% |  | Esta actividad es realizada a fin de año. |  |  |  |
| 30 | Identificación de riesgos y acciones de respuesta de los procesos y procedimientos instituciónales | Porcentaje de procedimientos institucionales con riesgos y acciones de respuesta identificados | Departamento de Planificación y Desarrollo | 85% de los procesos y procedimientos institucionales con riesgos y acciones de respuesta identificados | 0% |  | Para marzo no se han identificado riesgos. |  |  |  |
| 31 | Coordinación para la elaboración del Plan Anual de Compras 2027 | Porcentaje de las áreas con las necesidades levantadas | Departamento de Planificación y Desarrollo | Coordinar la Identificación de las necesidades del 100% de las áreas. | 0% |  | Esta actividad está programada para realizarse en el 2do trimestre. |  |  |  |
| 32 | Coordinar consolidación y publicación del POA 2027 | Porcentaje del POA consolidado, elaborado y publicado | Departamento de Planificación y Desarrollo | 100% del POA consolidado, elaborado y publicado | 0% |  | Esta actividad está programada para realizarse en el 2do trimestre. |  |  |  |

| Línea de acción No.: 1.1.5 – Implementar las tecnologías TIC como herramientas para el desarrollo y la transparencia de los procesos internos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Indicador | Responsable | Meta anual | % Ejec | Estatus | Comentarios |  |  |  |
| 1 | Administración y mantenimiento de correo institucional | Porcentaje de usuarios de correos institucionales con buen funcionamiento | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100% de los usuarios de los correos institucionales con buen funcionamiento | 100% |  | Para marzo se han recibido y ejecutado 22 mantenimiento de correos de los usuarios de la institución. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 9 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 3 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 10 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 2 | Implementación Seguridad cibernética | Porcentaje de mecanismos de seguridad implementados | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 80 % implementación de mecanismos de seguridad cibernéticas | 100% |  | Para marzo se han realizado 3 acciones consistentes en emisión de boletines y una charla de concientización |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 1 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 2 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 1 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 3 | Ejecución del mantenimiento de Software informáticos | Porcentaje de software informáticos en uso con mantenimiento programado, ejecutado | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100% de los Software informáticos en uso con mantenimiento programado, ejecutado | 100% |  | Para marzo se han realizado 3 mantenimiento de software solicitados |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 0 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 0 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 3 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 4 | Evaluación y mantenimiento del hardware y estructura de red institucional | Porcentaje de la programación implementada | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 100% de la programación de evaluación y mantenimiento de del hardware y estructura de red implementado | 0% |  | Para marzo no se emitieron registros |  |  |  |
| 5 | Evaluación y mantenimiento preventivo semestral del Data Center en sede principal y regionales | Cantidad de evaluaciones y mantenimientos implementadas | División de Tecnología de la Información y Comunicación | Implementación de 2 evaluaciones y mantenimiento del Data Center en sede principal y regionales | 0% |  | Esta actividad se realiza de manera semestral. |  |  |  |
| 6 | Gestión de las solicitudes de soporte técnico vía mesa de ayuda | Porcentaje de solicitudes de soporte técnico ejecutadas | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 90% de las solicitudes de soporte técnico ejecutadas | 100% |  | Hasta marzo se han recibido y realizado 120 servicios de soporte técnico. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 39 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 38 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 43 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 7 | Fortalecimiento e Implementación de Nuevas Tecnologías identificadas | Porcentajes de implementación de nuevas tecnologías identificadas | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 70% de implementación de nuevas tecnologías identificadas | 0% |  | Esta actividad no ha sido iniciada. |  |  |  |
| 8 | Diseño e implementación de paneles de control de los datos relevantes de la institución solicitados | Porcentaje de paneles de control solicitados desarrollado | Departamento de Planificación y Desarrollo | Desarrollo del 70% de los paneles de control solicitados | 0% |  | Para marzo no se han diseñado e implementado nuevos paneles de control de datos relevantes. |  |  |  |
| 9 | Elaboración e implementación de la estrategia de comunicación digital. | Porcentaje de implementación de la estrategia de comunicación digital. | División de Comunicaciones | 85% de la estrategia de comunicación digital implementada. | 100% |  | Hasta marzo se han implementado 67 acciones asociadas a la estrategia de comunicación |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 19 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 24 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 24 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 10 | Producción de campañas de comunicación interna sobre temas institucionales | Producción de campañas de comunicación interna sobre temas institucionales | División de Comunicaciones | 5 campaña de comunicación interna | 20% |  | Hasta marzo se ha realizado una campaña sobre temas institucionales |  |  |  |

| Línea de acción No.: 2.1.1 – Fomentar la investigación y desarrollo (I+D) asociada a la tecnificación del riego y prácticas de agricultura sostenible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Indicador | Responsable | Meta anual | % Ejec | Estatus | Comentarios |  |  |  |
| 1 | Verificación de la zonificación de cultivos tradicionales y no tradicionales. | Cantidad de cultivos verificados y zonificados. | División de Cultivo | 10 guías de cultivos verificados, identificados y zonificados | 100% |  | Hasta marzo se han verificado y zonificado 26 cultivos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 8 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 7 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 11 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 2 | Crear base de datos para el monitoreo del rendimiento de los cultivos previo y posterior a la tecnificación | Porcentaje avance en la creación de la base de datos de monitoreo | División de Cultivo | Creada el 95 % de la base de datos para el monitoreo del rendimiento de los cultivos previo y posterior a la tecnificación | 0% |  | Para marzo no se ha creado la base de datos. |  |  |  |
| 3 | Promoción de líneas de investigación de riego agrícola en distintas Instituciones académicas y o de investigación | Cantidad de líneas de investigación y desarrollo establecidas con entidades especializadas | División de Extensión y Capacitación | 1 línea de investigación y desarrollo establecidas con entidades especializadas | 0% |  | Para marzo no se ha creado la base de datos. |  |  |  |
| 4 | Elaboración de Proyectos de inversión. | Porcentaje de proyectos identificados y/o solicitados elaborados. | División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos | 85% de los proyectos identificados y/o solicitados elaborados. | 0% |  | Para enero no se han solicitado la elaboración de proyectos. |  |  |  |
| 5 | Diseñar los productos identitarios o informativos que usen la imagen institucional solicitados | Porcentaje de productos identitarios realizados | División de Comunicaciones | Productos identitarios requeridos, elaborados al 100% | 100% |  | Hasta marzo se han requerido y realizado oportunamente 15 productos asociados a la identidad corporativa institucional. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 15 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 0 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 0 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |

| Línea de acción No.: 2.1.4 – Promover capacitación y asistencia técnica en manejo y mantenimiento de sistema de riego, así como en prácticas de producción sostenible. Línea de acción No.: 2.3.1 – Desarrollar un programa de Capacitación y Asistencia Técnica sobre prácticas agrícolas avanzadas y sostenibles en la producción arrocera. Línea de acción No.: 3.1.1 – Crear los mecanismos para un amplio programa de capacitación y asistencia técnica en el uso adecuado de tecnología de riego para los productores de banano orgánico de las provincias Monte Cristi y Valverde. Línea de acción No.: 3.1.6 – Desarrollar un programa de capacitación en manejo y mantenimiento de sistemas de riego, así como en el uso eficiente del agua y prácticas sostenibles, especialmente para productos con vocación exportadora. Línea de acción No.: 3.2.2 – Desarrollar un programa de capacitaciones y asistencia técnica para el uso eficiente del agua en ambiente protegido a productores de vegetales chinos y a productores en invernaderos de los municipios de Constanza y Jarabacoa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Indicador | Responsable | Meta anual | % Ejec | Estatus | Comentarios |  |  |  |
| 1 | Elaboración de manuales de cultivos tradicionales y no tradicionales. | Cantidad de manuales elaborados | División de Cultivo | 10 manuales de cultivos tradicionales y no tradicionales elaborados. | 50% |  | Para marzo se han elaborado 5 manuales. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 3 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 1 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 1 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 2 | Elaboración de guía técnica de cultivos tradicionales y no tradicionales. | Cantidad de guias realizadas de los cultivos tradicionales y no tradicionales. | División de Cultivo | 15 guía técnica de cultivos tradicionales y no tradicionales elaborados. | 0% |  | Para enero se han elaborado 5 guías técnicas de cultivos tradicionales y no tradicionales. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 3 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 1 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 1 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 3 | Coordinar la Capacitación a productores técnicos y personas en general en manejo y mantenimiento de sistema de riego | Cantidad de personas capacitadas | División de Extensión y Capacitación | 2,550 productores, técnicos y personas capacitadas | 23.84% |  | Para marzo se han capacitado a 608 personas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 212 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 190 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 206 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 4 | Coordinar y controlar la realización de Asistencia técnica a productores y organizaciones de las comunidades. | Porcentaje de asistencia técnica ejecutadas | División de Extensión y Capacitación | 200 asesorías y/o asistencias técnicas realizadas | 28% |  | Para febrero se han realizado 56 asistencias técnicas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 12 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 19 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 25 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 5 | Coordinación y ejecución de la programación de Capacitación a productores técnicos y personas en general en buenas prácticas agrícolas, orientadas a la sostenibilidad, energías renovables y los estándares de exportación. | Aumentadas las capacidades de los productores y técnicos en buenas prácticas agrícolas, orientadas a la sostenibilidad, energías renovables y los estándares de exportación. | División de Extensión y Capacitación | 969 productores, técnicos y personas capacitadas | 29.10% |  | Para marzo se han capacitado a 282 personas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 124 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 54 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 104 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 6 | Coordinación y ejecución de la programación de Asistencia técnica a productores y organizaciones. | Porcentaje de asistencia técnica ejecutadas | División de Extensión y Capacitación | 66 de asistencia técnica ejecutadas | 16.67% |  | Para marzo se han coordinado y ejecutado 11 asistencias técnicas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 1 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 4 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 6 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 7 | Capacitación a productores, técnicos y personas interesadas en la Regional Nordeste | Cantidad de personas capacitadas | División Regional Nordeste | 306 productores, técnicos y personas interesadas capacitadas | 0% |  | Para marzo no se registraron personas capacitadas. |  |  |  |
| 8 | Asistencia técnica a productores y organizaciones de las comunidades en la región nordeste. | cantidad de asesorías y/o asistencia técnica ejecutadas. | División Regional Nordeste | 30 asesorías y/o asistencias técnicas realizadas | 0% |  | Para marzo no se registraron asesorías ni asistencias técnicas. |  |  |  |
| 9 | Capacitación a productores, técnicos y público en general de la región Noroeste | Cantidad de productores, técnicos y público en general capacitados | División Regional Noroeste | 614 productores, técnicos y personas interesadas capacitadas | 40.88% |  | Hasta marzo se han capacitado a 251 personas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 51 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 162 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 38 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 10 | Asistencia técnica a productores y organizaciones de las comunidades de la región Noroeste. | Cantidad de asesorías y/o asistencias técnicas realizadas | División Regional Noroeste | 48 asesorías y/o asistencias técnicas realizadas | 62.5% |  | Hata marzo se han realizado 30 asesorías y/o asistencias técnicas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 6 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 7 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 17 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 11 | Capacitación a productores, técnicos y público en general de la región Noroeste | Cantidad de productores, técnicos y público en general capacitados | División Regional Sur | 714 productores, técnicos y personas interesadas capacitadas | 10.78% |  | Hata marzo han sido capacitadas 77 personas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 60 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 0 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 17 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 12 | Asistencia técnica a productores y organizaciones de las comunidades de la región Noroeste. | Cantidad de asesorías y/o asistencias técnicas realizadas | División Regional Sur | 72 asesorías y/o asistencias técnicas realizadas | 19.44% |  | Hasta marzo se han realizado 14 asesorías y/o asistencias técnicas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 5 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 5 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 4 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 13 | Supervisión a proyectos de riego tecnificado bajo el esquema institucional | Porcentaje de los proyectos supervisados. | División Regional Sur | Supervisar el 80% de los proyectos asignados. | 100% |  | Hasta marzo se han supervisado 43 proyectos de tecnificación de riego agrícola. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 11 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 17 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 15 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 14 | Producción de videos educativos | Cantidad de videos educativos producidos y publicados. | División de Comunicaciones | 6 videos educativos producidos y publicados. | 100% |  | Para marzo se han realizado 11 videos educativos. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 0 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 8 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 3 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 15 | Producción y difusión de campañas para redes sociales sobre riego. | Cantidad de campañas publicadas. | División de Comunicaciones | 1 campañas producidas y publicadas en redes sociales. | 0% |  | Para marzo no se han realizado campañas. |  |  |  |

| Línea de acción No.: 2.1.2 – Promover el cambio de la matriz de riego, considerando los datos edafoclimáticos de los cultivos para suplir la demanda del sector turismo de la Región Enriquillo. Línea de acción No.: 2.1.3 – Fomentar el cambio de matriz de riego en la producción tradicional de la región a una producción climáticamente inteligente y orientada a las características del suelo y el clima. Línea de acción No.: 2.2.1 – Fomentar el cultivo de rubros no tradicionales en la región, en respuesta a la creciente demanda turística. Línea de acción No.: 3.1.4 – Promover practicas eficiente en el uso del agua agrícola mediante al riego tecnificado para aumentar la producción, así como la diversificación de los rubros agrícolas con el fin de satisfacer la demanda de exportación a Estados Unidos y el Caribe. Línea de acción No.: 5.1.2 – Gestionar la colaboración de organismos internacionales para la tecnificación del riego agrícola con energía fotovoltaica. Línea de acción No.: 5.2.2 – Apoyar la reforestación de las cuencas por medio del fomento de sistemas agroforestales, implementando riego tecnificado bajo una agricultura climáticamente inteligente. Línea de acción No.: 5.2.4 – Promover la aplicación de tecnologías para eficientizar el riego especialmente en cultivos que representen un alto consumo de agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Indicador | Responsable | Meta anual | % Ejec | Estatus | Comentarios |  |  |  |
| 1 | Coordinar y gestión de eventos y actividades relacionadas con iniciativas de cooperación internacional | Porcentaje eventos y actividades de cooperación internacional coordinados | División de Cooperación Internacional | 100% de los eventos y actividades relacionadas con iniciativas de cooperación internacional Coordinadas | 100% |  | Para marzo se realizó la coordinación de la reunión con la organización PROChile |  |  |  |
| 2 | Gestión de programas de capacitación ofertados por cooperantes internacionales | Porcentajes de programas de capacitación gestionados | División de Cooperación Internacional | 100 % de programas de capacitación gestionado | 0% |  | Para febrero no se gestionaron programas de capacitación. |  |  |  |
| 3 | Evaluación de los diseños agronómicos de los proyectos | Porcentaje de las evaluaciones solicitadas con informes de evaluación | División de Cultivo | 100% de las solicitudes de evaluación de diseños agronómicos con informes de evaluación | 0% |  | Para marzo se han evaluado 19 diseños agronómicos. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 8 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 0 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 11 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 4 | Evaluación técnica de los proyectos de tecnificación seleccionados. | Porcentaje de proyectos seleccionados evaluados | División de Riego | Porcentaje de proyectos seleccionados evaluados | 100% |  | Para marzo se han recibido y evaluado 30 proyectos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 10 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 12 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 8 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 5 | Evaluación del presupuesto de los proyectos de tecnificación seleccionados. | Porcentaje de proyectos seleccionados evaluados | División de Riego | Evaluación del presupuesto del 100% de los proyectos de tecnificación seleccionados | 100% |  | Para marzo se han recibido y evaluado 50 presupuestos de proyectos de riego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 19 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb | 14 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 17 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 6 | Actualización del catálogo de precios y especificaciones técnicas de componentes del sistema de riego. | Porcentaje del catálogo de precios elaborado y actualizado. | División de Riego | 100% del catálogo de precios elaborado y actualizado. | 100% |  | Para febrero se realizó una actualización del catálogo. |  |  |  |
| 7 | Evaluación diagnóstica de los recursos hídricos en zonas y cultivos indicados. | Porcentaje de las zonas hídricas evaluadas. | División de Riego | Evaluación del 100% de los recursos hídricas de las zonas y cultivos indicados. | 100% |  | Para marzo fue realizada una evaluación diagnóstica de recursos hídricos en Bohechío. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 0 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 0 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 1 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 8 | Realización de descenso exploratorio | Porcentaje de descensos exploratorios solicitados con informes | División de Topografía | 80% de los descensos exploratorios solicitados, realizados y con informe | 0% |  | Para marzo no fueron realizados descensos exploratorios. |  |  |  |
| 9 | Realización de Descenso topográfico | Porcentaje de proyectos seleccionados con descensos topográficos realizados | División de Topografía | 80% de los proyectos seleccionados con descensos topográficos realizados | 100% |  | Para febrero fue realizado un descenso topográfico solicitado. |  |  |  |
| 10 | Validación legal de los proyectos de tecnificación recibidos | Porcentaje de proyectos de tecnificación recibidos, validados legalmente | Departamento Jurídico | 100% de los proyectos de tecnificación recibidos, validados legalmente | 100% |  | Hasta marzo se han validado jurídicamente 18 proyectos de tecnificación de riego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 1 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 9 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 8 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 11 | Gestión de entrevistas en medios de comunicación especializados y generalistas. | Cantidad de entrevistas realizadas. | División de Comunicaciones | 8 entrevistas gestionadas y realizadas. | 62.50% |  | Hasta marzo se han realizado 5 entrevistas en medios de comunicación. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 2 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 1 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 2 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 12 | Coordinación de tours de medios | Cantidad de tours de medios realizados. | División de Comunicaciones | 2 tours de medios | 0% |  | Para marzo no se han realizado tour de medios. |  |  |  |

| Línea de acción No.: 2.2.7 – Apoyar mediante la implementación de la estrategia nacional de tecnificación del sistema de riego, la iniciativa de la FAO en el establecimiento de un centro agroindustrial y de acopio en la provincia de Bahoruco. Línea de acción No.: 2.3.2 – Incentivar y priorizar los proyectos de tecnificación de riego del cultivo de arroz en la Región Cibao Sur, por medio de diferentes modelos de financiamiento. Línea de acción No.: 3.1.2 – Promover la tecnificación de terrenos en producción bajo riego tradicional y la inclusión de nuevas extensiones de tierra para la producción de banano orgánico a través de incentivos a la tecnificación. Línea de acción No.: 3.1.3 – Fomentar el uso eficiente del agua en la agricultura por medio al riego tecnificado para aumentar la producción, así como la diversificación de los rubros agrícolas de Elías Piña, Pedernales, Barahona y Jiman Región Noroeste que permita cubrir la demanda del mercado binacional. Línea de acción No.: 3.1.4 – Promover practicas eficiente en el uso del agua agrícola mediante al riego tecnificado para aumentar la producción, así como la diversificación de los rubros agrícolas con el fin de satisfacer la demanda de exportación a Estados Unidos y el Caribe. Línea de acción No.: 3.1.10 – Promover los cultivos de tabaco, banano y otros rubros más rentables mediante la utilización de riego tecnificado en el proyecto Cruz de Manzanillo. Línea de acción No.: 3.1.11 – Implementación de programa de fomento a la tecnificación del riego agrícola orientado a la potencialización de la producción en la provincia San Juan, con el fin de abastecer la demanda del mercado binacional de comendador y la agroindustria de azua con fines de exportación. Línea de acción No.: 3.2.1 – Promover la tecnificación de la producción de vegetales orientales como medio para aumentar la productividad y rentabilidad. Línea de acción No.: 4.1.2 – Fomentar programas de incentivos financieros a mujeres para el desarrollo de proyectos agrícolas sostenibles. Línea de acción No.: 5.2.2 – Apoyar la reforestación de las cuencas por medio del fomento de sistemas agroforestales, implementando riego tecnificado bajo una agricultura climáticamente inteligente. Línea de acción No.: 5.2.3 – Promover la construcción de estructuras para almacenamiento de agua para aprovechar los tiempos de lluvia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Indicador | Responsable | Meta anual | % Ejec | Estatus | Comentarios |  |  |  |
| 1 | Acreditación de la inversión de proyectos de bonificación | Porcentaje de proyectos de bonificación pagados. | División Acreditación y Tramite de Pagos | 100% de los proyectos acreditados. | 100% |  | Para marzo se han acreditado y pagado 2 proyectos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 0 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 0 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 2 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 2 | Elaboración de calendario de convocatoria | Porcentaje de convocatorias programadas elaboradas durante el año 2026 | División de convocatoria y evaluación de proyectos | 100% de las convocatorias programadas durante el año elaboradas | 100% |  | Para marzo fueron presentados 6 calendarios de convocatorias |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 3 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 1 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 2 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 3 | Promoción de esquema de BAGRI-RIEGO y Bonificación. | Porcentaje de convocatorias a concurso de bonificación realizadas en la fecha programada | División de convocatoria y evaluación de proyectos | 100% de las convocatorias a concurso de bonificación realizadas en la fecha programada | 100% |  | Para marzo en total fueron programadas y realizadas 6 convocatorias |  |  |  |
| 4 | Realización de convocatorias a concursos de bonificación. | Porcentaje de convocatorias realizadas | División de convocatoria y evaluación de proyectos | Realizadas el 80% de las convocatorias planificadas. | 100% |  | Para marzo en total fueron programadas y realizadas 6 convocatorias. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 4 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 1 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 1 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 5 | Coordinación de automatización de los procesos para los esquemas de tecnificación de riego. | Porcentaje de los procesos automatizados | División de convocatoria y evaluación de proyectos | Al menos 25% de los procesos automatizados | 0% |  | Esta actividad fue suspendida. |  |  |  |
| 6 | Gestión de evaluación para bonificación de proyectos de tecnificación de riego | Coordinada la evaluación del 100% de los proyectos de tecnificación de riego. | División de convocatoria y evaluación de proyectos | Coordinada la evaluación del 100% de los proyectos de tecnificación de riego. | 100% |  | Para marzo Para marzo en total fueron programadas y realizadas 6 convocatorias |  |  |  |
| 7 | Gestión de evaluación de proyectos con recursos de financiamientos y recurso propios | Evaluación del 80% de las solicitudes del proyecto | División de convocatoria y evaluación de proyectos | Evaluación del 80% de las solicitudes del proyecto | 100% |  | Fueron programadas las convocatorias de Vicente Nobre – Tamayo y de Proyectos Medianos de la Región SUR; así mismo, los proyectos de las convocatorias de Dajabón, Independencia-Barahona, están en subsanación y los proyectos de la convocatoria de Santiago, se encuentran en revisión. |  |  |  |
| 8 | Evaluación técnica a las empresas de riego en los aspectos requeridos, para ser incluidas en el registro de suplidores autorizados. | Porcentajes de empresas evaluadas | División de Riego | Evaluación del 100% de los aspectos técnicos requeridos a las empresas de riego en proceso de inscripción al registro de suplidores | 100% |  | Para marzo se han recibido y evaluado tres empresa de riego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 0 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 1 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 2 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 9 | Elaboración de diseño de sistemas de riego solicitados por entidades públicas. | Porcentaje de los diseños con sistemas de riego solicitados. | División de Riego | Elaboración del 100% de los diseños de sistemas de riego solicitados. | 0% |  | Para febrero no se han recibido ni elaborado diseños de sistemas de riego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 0 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 0 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. |  | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 10 | Control y monitoreo de la implementación de los proyectos de tecnificación | Porcentaje de los proyectos en ejecución con informes de control y monitoreo | División Supervisión de Proyectos | 100% de los proyectos en implementación con informes de control y monitoreo durante el año 2026 | 0% |  | Para marzo no se ha realizado el control y monitoreo de la implementación de proyectos. |  |  |  |
| 11 | Fiscalización de los proyectos de tecnificación de riego culminados | Porcentaje de proyectos culminados con informes de fiscalización. | División Supervisión de Proyectos | 90% de los proyectos culminados con informes de fiscalización durante el año 2026 | 100% |  | Para marzo se han fiscalizado 11 proyectos de tecnificación. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 3 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 3 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 5 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 12 | Recepción Técnica de las obras de tecnificación físicamente terminadas, listas para ser puestas en operación. | Porcentaje de obras recibidas con recepción técnica | División Supervisión de Proyectos | 100% de las obras recibidas con certificación de recepción técnica | 100% |  | Para marzo se han realizado la recepción técnica de 11 proyectos de tecnificación de riego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 3 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 3 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 6 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 13 | Investigación de estatus jurídico de las parcelas de los proyectos seleccionados para tecnificar | Porcentaje de parcelas de los proyectos con informes de estatus jurídico | División de Topografía | 100% de las parcelas de los proyectos presentados con informes de estatus jurídicos. | 100% |  | Para marzo se han recibido y realizado 35 investigaciones de estatus jurídico de proyectos de tecnificación. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 20 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 6 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 9 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 14 | Coordinación de la promoción de convocatorias | Procentaje de promociones programadas realizadas | Departamento Coordinación General FOTESIR | Realizar la coordinación del 100% de las promociones de las convocatorias programadas. | 100% |  | Para marzo fueron programadas y coordinadas 6 convocatorias. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ene. | 3 | Jul. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Feb. | 1 | Ago. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mar. | 2 | Sep. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Abr. |  | Oct. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | May. |  | Nov. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jun. |  | Dic. |  |
| 15 | Supervisión, acompañamiento y asesoramiento a proyectos de riego tecnificado de la Regional Nordeste | Porcentajes de Proyectos Seleccionados con Supervisión, Acompañamiento y Asesoría, en la Regional Nordeste. | División Regional Nordeste | Dar supervisión, acompañamiento y asesoramiento al 90 % de los Proyectos Seleccionados | 0% |  |  |  |  |  |
| 16 | Supervisión, acompañamiento y asesoramiento a proyectos de riego tecnificado de la Regional Noroeste | Porcentaje de proyectos asignados con supervisión, acompañamiento o asesoría. | División Regional Noroeste | Supervisión, acompañamiento y asesoramiento al 80 % de los proyectos asignados. | 0% |  |  |  |  |  |
| 17 | Recopilar informaciones técnicas sobre la situación hídrica y de los cultivos prioritarios de la región Noroeste | Porcentaje de las actividades acompañadas | División Regional Noroeste | Participación en al menos el 80 % de las actividades de acompañamiento y levantamiento de informaciones asignada a esta regional | 0% |  | Para enero no se han reportado avance en las acciones programadas. |  |  |  |
| 18 | Evaluar proyectos de potenciales suplidores autorizados de TNR a solicitud de FOTESIR | Porcentaje de proyectos asignados que fueron evaluados | División Regional Noroeste | Evaluado el 80 % de los proyectos asignados a la oficina regional | 0% |  | Para enero no se programaron ni evaluaron proyectos de potenciales suplidores autorizados. |  |  |  |

| Línea de acción No.: 3.2.5 – Impulsar alianzas público-privadas para desarrollar el potencial agropecuario de la región el valle, priorizando los rubros más rentables para la industrialización y exportación. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Indicador | Responsable | Meta anual | % Ejec | Estatus | Comentarios |
| 1 | Vinculación con otras entidades para establecer alianzas público-privadas. | Porcentaje de acuerdos establecidos | Departamento Coordinación General FOTESIR | Establecimientos del 25% de los acuerdos gestionados | 0% |  | Para enero no se realizaron acciones e vinculación. |

Cumplimiento del POA 2026.

En el primer trimestre, la institución ha continuado sus esfuerzos para fortalecer la institucionalidad, identificando y optimizando procesos y procedimientos, así como fortaleciendo las competencias y capacidades tanto institucionales como operativas de sus unidades organizacionales. Se han implementado las mejoras identificadas en el período anterior y se han evaluado las necesidades actuales y futuras, con el objetivo de garantizar la ejecución efectiva de las estrategias previamente definidas.

Asimismo, se han llevado a cabo las actividades programadas para impulsar la producción institucional y cumplir con las metas operativas establecidas. Como parte de estas iniciativas, se ha desarrollado una nueva matriz de seguimiento para el cumplimiento del POA, en la cual todas las unidades deberán registrar las evidencias de las actividades realizadas conforme a su plan operativo anual. Esta herramienta permitirá fortalecer el control y seguimiento del cumplimiento de las metas institucionales.

Para el 2026 se identificaron 157 actividades clave en el marco de medición del POA, evidenciando un avance global del 39%. Las actividades se encuentran de la siguiente manera:

| - 02 actividad se encuentra suspendida, correspondiente a un 1.36% |  |
| --- | --- |
| - 61 actividades se encuentran sin iniciar correspondiente a un 38.85% |  |
| - 34 actividades en estatus de empezadas correspondiente a un 21.66% |  |
| - 02 actividades presentan moderado avance representando a un 1.27% |  |
| - 58 actividad se encuentra completada correspondiente a un 36.94% |  |

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).

SISMAP

Para el primer trimestre, el Departamento de Planificación y Desarrollo, en estrecha colaboración con todas las unidades de la institución, llevó a cabo esfuerzos significativos para desarrollar acciones y recolectar documentos que sirven como evidencia del cumplimiento de los requerimientos establecidos en los distintos componentes del sistema.

Todas las áreas demostraron un alto nivel de compromiso al trabajar de manera conjunta para completar sus asignaciones correspondientes al POA del trimestre. De cara al futuro, se continuará reforzando estos esfuerzos, consolidando estrategias y optimizando procesos para garantizar el cumplimiento de las metas institucionales de manera eficiente y sostenible.

ITICGE

Se llevaron a cabo diversas gestiones con la OGTIC para avanzar en la implementación de los requerimientos necesarios para el cumplimiento de los indicadores y el fortalecimiento de las herramientas de tecnología de la información utilizadas por la institución.

Asimismo, se está desarrollando un programa de capacitación para el personal de la OAI, con el objetivo de optimizar el manejo del nuevo portal y asegurar la correcta aplicación de la normativa A2 de las NORTICS.

NOBACI

Este indicador no ha sido abordado por la institución en este año.

DIGEIG

Esta institución sigue trabajando en seguir siendo un referente de transparencia. Para enero la Comisión de Fomento a la Tecnificación Nacional de Riego (TNR) reafirma su compromiso con la transparencia. La institución ha logrado el cumplimiento total en normativas legales, planificación estratégica, ejecución presupuestaria, transparencia financiera, compras y contrataciones, así como en la operatividad de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI).

IGP

En este trimestre se gestionó la remisión de las informaciones para el cumplimiento de este indicador. (este indicador se genera de manera trimestral)

Compras y Contrataciones Públicas.

En este trimestre se gestionó la remisión de las informaciones para el cumplimiento de este indicador. (este indicador se genera de manera trimestral)

| TABLA DE INDICADORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | indicador | Frecuencia | % Avance |
| 1 | SISMAP | Según requerimiento | 88.91 |
| 2 | ITICGE | Mensual | 0 |
| 3 | NOBACI | Mensual | 0 |
| 4 | DIGEIG | Mensual mes de enero | 0 |
| 5 | IGP | Trimestral (1er trimestre) | 0 |
| 6 | Compras y Contrataciones | Trimestral (1er trimestre) | 89.65 |
| Promedio Tecnificación Nacional de Riego (TNR) |  |  | 29.76% |

Junior Collado

Enc. Div. Formulación, Evaluación y Seguimiento Planes, Programas y Proyectos

Manuel Mejía

Director Planificación y Desarrollo