Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**INFORME TRIMESTRAL DE EJECUSIÓN FÍSICO – FINANCIERA ABRIL – JUNIO 2023.**

**Departamento de Planificación y Desarrollo**

Div. FMEPPP

**ASPECTOS GENERALES.**

La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego creada por el decreto 204-21, que crea también la comisión del mismo nombre, es una institución de alcance nacional que tiene por objetivos, según establece el decreto: primero el fomentar el uso eficiente y racional del agua para riego agrícola, a través de la implementación de nuevas tecnologías de irrigación agrícola, como segundo objetivo general impulsar la producción agrícola de rubros agrícolas prioritarios para la exportación y consumo de la canasta básica, además de incorporar nuevas porciones de terreno a la agricultura intensiva.

La institución en una primera etapa tendrá su zona de impacto en las provincias Bahoruco, Barahona, Montecristi, Valverde, San Juan, Azua, Pedernales, Elías Piña y Santiago Rodríguez, las cuales se han clasificado como prioritarias debido a la situación hídrica que presentan la cual es crítica.

**FILOSOFÍA INSTITUCIONAL**

**Misión:**

Coordinar, elaborar y ejecutar una estrategia nacional de tecnificación de riego, que garantice el uso racional del agua en las actividades agrícolas, así como fomentar la incorporación de tecnologías para incrementar la productividad, disminuir el costo ambiental y permitir que nuevas extensiones de tierra puedan ser agregadas a la producción agrícola intensiva.

**Visión:**

Ser una institución referente en eficiencia y transparencia, que impulse la incorporación de innovación de riego, la eficiencia del uso del agua, la producción de competencias organizacionales y la inserción de capacidades productivas, que contribuyan al desarrollo sostenible de la nación.

**Valores:**

* **Ética:** actuamos apegados al bien común, a la razón, la virtud, la prudencia y el respeto irrestricto a la Constitución y Leyes de la República Dominicana.
* **Competitividad:** nuestros funcionarios y técnicos tienen los conocimientos requeridos para lograr un excelente desempeño de las funciones asignadas, para el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos que define la visión.
* **Eficiencia:** nuestro propósito es optimizar los recursos asignados, logrando que los objetivos fijados con anterioridad sean alcanzados en el menor tiempo posible y con un uso eficiente de los recursos.
* **Compromiso:** nuestros colaboradores reflejan la motivación implícita de pertenencia a la institución, apegados a la misión, visión y políticas de la misma.
* **Liderazgo:** la Dirección Ejecutiva es capaz de tomar decisiones acertadas para el logro de sus objetivos, inspirando al resto de la organización a alcanzar sus metas.
* **Disciplina:** actuamos con la observación y estricto cumplimiento de las leyes, el reglamento interno y procedimientos establecidos, con el propósito de lograr el correcto funcionamiento de la institución.

**MARCO ESTRATÉGICO.**

**EJE ESTRATÉGICO 1:**

**Promover la eficiencia y transparencia en una gestión pública orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo nacional.**

**Objetivos específicos:**

Estructurar una institución eficiente, honesta y transparente orientada a la rendición de cuentas y obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo nacional.

**Líneas de Acción:**

* Asegurar un sistema de control interno y acceso a la información para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto.
* Fomentar la gestión integrada de procesos basados en la medición, monitoreo y evaluación.
* Gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos de la institución.
* Gestionar la creación de capacidades y competencias a los colaboradores, orientados al desarrollo institucional y el cumplimiento de los objetivos.
* Garantizar el cumplimiento de la planificación estratégica y operativa con el fin de potenciar la eficiencia y la eficacia de los recursos.
* Implementar un modelo de calidad que asegure procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la presentación de servicios.
* Implementación de las tecnologías TIC´s como herramienta para el desarrollo y la transparencia de los procesos internos.

**EJE ESTRATÉGICO 2:**

**Impulsar la incorporación de innovación de riesgo, para el desarrollo y la adopción de tecnologías y prácticas de producción rentables y ambientales sostenibles.**

**Objetivos específicos:**

Costos accesibles de los sistemas de riego agrícola presurizados.

Fomentar iniciativas gubernamentales para el uso eficiente del agua para riego.

Concientización sobre los beneficios de buenas prácticas de irrigación más eficientes

**Líneas de Acción:**

* Disminución de los costos de los insumos para la construcción de sistemas de riego presurizados.
* Disminución de los costos de mantenimiento de los equipos de riego tecnificado.
* Disminución delo costos de reparación de los equipos de riego tecnificado.
* Contribuir al mejoramiento de la implementación de las políticas públicas sobre el tema de riego agrícola.
* Promover el establecimiento de controles de las garantías del mercado del sector importador.
* Contribuir a la adaptación del productor agrícola en las prácticas de riego tecnificado.
* Aumentar la disponibilidad de las informaciones sobre técnicas de irrigación más eficientes.

**EJE ESTRATÉGICO 3:**

**Fomentar la modernización de los medios y la asistencia técnica necesaria para garantizar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la productividad agrícola.**

**Objetivos específicos:**

Concientizar sobre los beneficios de buenas prácticas de irrigación más eficientes.

Contribuir con acciones que generen suficiencia de los recursos económicos.

**Líneas de Acción:**

* Adaptación del productor agrícola en las prácticas de riego tecnificado.
* Contribuir al aumento de las informaciones sobre técnicas de irrigación más eficientes.
* Fortalecer el proceso de acompañamiento gubernamental a los productores.
* Contribuir con técnicas y acciones que garanticen el aumento de la liquidez del productor.

**EJE ESTRATÉGICO 4:**

**Promover la creación y el fortalecimiento de competencias organizacionales que garanticen la optimización de los recursos y la rentabilidad de la producción para el consumo local y de exportación.**

**Objetivos específicos:**

Eficientizar el mantenimiento de los sistemas de riego agrícola.

Reconocimiento de la importancia del mantenimiento preventivo de los equipos.

**Líneas de Acción:**

* Gestionar la disponibilidad de recursos para el mantenimiento de los sistemas de riego.
* Colaborar con acciones para aumentar el interés de gestionar el uso eficiente de los sistemas de riego.
* Gestionar la articulación necesaria para aumentar las capacitaciones para el mantenimiento de equipos.
* Aumentar la responsabilidad del productor sobre los sistemas de riego.

**EJE ESTRATÉGICO 5:**

**Fomentar la creación e inserción de capacidades productivas, para contribuir al aumento de la competitividad, sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro-productivas, contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleos para la población rural.**

**Objetivos específicos:**

Mejoramiento de la capacidad de crédito de los productores agrícolas.

Disminución de los costos de los equipos de riego tecnificado.

Aumento de la rentabilidad de los cultivos.

Fomentar el seguimiento al mantenimiento de la infraestructura.

Impulsar la integración de las políticas de fomento al uso eficiente del agua.

**Líneas de Acción:**

* Crear las condiciones para mejorar el historial de crédito a los productores.
* Aumentar la capacidad asociativa formal de los productores agrícolas
* Promover la regulación de los beneficios marginales de las empresas que construyen los sistemas.
* Contribuir en la disminución de los costos para la construcción de los sistemas de riego tecnificado.
* Realizar estudios de mercado de la producción agrícola.
* Coordinar capacitaciones orientadas a aumentar la eficiencia de la programación de los cultivos.
* Fomentar la coordinación y articulación interinstitucional para la reducción del costo del mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas.
* Colaborar en gestionar los recursos para la reparación o reconstrucción de las infraestructuras.
* Colaborar en el establecimiento de los canales de comunicación eficientes con las entidades rectoras de la comisión.
* Promover ante la Comisión y el Estado la priorización de esfuerzos para el Sector agrícola.

**VINCULACIÓN CON LA END Y ODS.**

Tecnificación Nacional de Riego, como todas las instituciones gubernamentales, realizan sus funciones orientadas a contribuir con la Estrategia Nacional de Desarrollo o Plan País y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles a fin de hacer realidad esa visión país.

**Estrategia Nacional de Desarrollo (END).**

**Objetivo específico 3.5.3.** Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro-productivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

**Objetivo específico 4.1.2.** Promover la producción y el consumo sostenibles.

**Objetivo específico 4.1.4.** Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica.

**Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).**

**Objetivo No. 2 “Hambre Cero”.** Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

**Objetivo No. 6 “Agua Limpia y Saneamiento”.** Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

**Objetivo No. 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”.** Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

**Objetivo No. 12 “Producción y consumo responsable”.** Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

**Objetivo No. 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres”.** Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.

**PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL.**

La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación Nacional de Riego (Tecnificación Nacional de Riego, TNR), perteneciente a la estructura programática del Ministerio de Agricultura, en el programa productivo No. 15, llamado “Fomento del uso eficiente y racional del agua para la agricultura”, el cual consiste en la instalación de sistemas de riego presurizado en terrenos utilizados para la agricultura intensiva, capacitación y asistencia técnica en el uso y mantenimiento de los sistemas de riego, siendo los productores agrícolas los beneficiarios.

Este programa tiene como productos:

*Productores agrícolas con terreno tecnificado*, que consiste en la realización de estudios de factibilidad y la instalación de sistemas de riego presurizado en terrenos utilizados para la agricultura intensiva de productos agrícolas considerados prioritarios para el consumo de la población dominicana, así como para la exportación. Este primer producto se realizará bajo un esquema de concursos, por medio de una convocatoria en la que las condiciones de esta estarán orientados a impactar las necesidades identificadas en estudios previos, el financiamiento de los sistemas de riego será mediante el Fideicomiso público, Fondo para el Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (FOTESIR).

*Productores agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica para la tecnificación,* que consiste en la transferencia de conocimiento y en la concientización sobre el uso eficiente del agua, el correcto uso y mantenimiento de los sistemas de riego presurizados.

Los beneficiarios de este programa son los productores agrícolas dueños de terrenos con potencial de agricultura intensiva y ubicados en las zonas o demarcaciones en alerta hídrica, su unidad de medida es “Tarea de Tierra Tecnificada” y “Productores capacitados o asistidos”.

**EJECUSIÓN FÍSICA PRIMER TRIMESTRE 2023.**

**Programación física.**

Para el año 2023, la programación de la producción institucional fue de 30,300 tareas de tierras tecnificadas y 1,375 productores capacitados, respecto a la programación para el primer trimestre respecto al producto No.1 “*Productores agrícolas con riego con terreno tecnificado”*, se programó tecnificar 4,000 tareas de tierra y para el producto No.2 “*Productores agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica”,* la programación para el trimestre fue de 250 productores capacitados sobre el correcto uso y mantenimiento de los sistemas de riego presurizados y temas relacionados con la tecnificación del riego agrícola.

**Ejecución física.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejecución Física 2do trimestre** | | | | | | | |
| **Bien y/o servicio** | **Descripción** | **Beneficiario** | **Unidad de medida** | **Cantidad de beneficiarios** | | | **Localidades** |
| **Hom.** | **Muj.** | **Total** |
| Tecnificación de sistemas de riego | Tecnificación de los sistemas de riego agrícola de los productores por medio de convocatorias | Productores agrícolas | Tarea de tierra tecnificada | 0 | 0 | 0 |  |
| Capacitación y asistencia técnica sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de riego. | Concientización y capacitación y asistencia técnica a los productores con el fin de concientizar sobre el uso y el mantenimiento necesario de los sistemas de riego agrícola. | Productores agrícolas | Productor capacitado y asistido | 46 | 0 | 46 | Comunidades de Costa Colorada, La Reforma, municipio Sabana Grande de Palenque, Provincia San Cristóbal. |
|  | | | | | | | |

Además de las actividades antes mencionadas se realizaron las siguientes acciones:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Actividad** | **Objetivo** |
| ***1*** | Descenso comunidad de Las Auyamas, municipio Nizao, provincia San José de Ocoa. | Identificación de las necesidades de tecnificación de la zona. |
| ***2*** | Descenso comunidad el Cercado, municipio San José de Ocoa, provincia San José de Ocoa. | Levantamiento de informaciones para la realización de asistencia técnica a los productores de esta comunidad. |
| ***3*** | Descenso exploratorio proyecto La Cruz de Manzanillo, provincia Montecristi. | Levantamiento de datos socioculturales, del suelo, agua, cultivos, etc., de los productores de la zona relacionados con el Proyecto de La Cruz de Manzanillo, para identificar la posibilidad de la tecnificación. |
| ***4*** | Descenso exploratorio comunidad el Platanal, municipio La Canela, provincia Santiago de los Caballeros. | Levantamiento de datos socioculturales, del suelo, agua, cultivos, etc., de los productores relacionados a la Asociación de Productores Agropecuarios El Porvenir, para identificar la posibilidad de la tecnificación. |
| ***5*** | Descenso proyecto Barreras, provincia Azua. | Recabar información técnica en el lugar a fin de determinar la factibilidad de la tecnificación, así como obtener datos socioculturales relacionados al núcleo de Asociaciones de Barreras, conformados por las comunidades Los Negros, Ranchería y Barreras, en la provincia de Azua de Compostela. |
|  | | |

Para el trimestre comprendido por los meses de abril, mayo y junio, no se tecnificaron terrenos agrícolas, esto a que el financiamiento de este producto está vinculado al Fideicomiso Fondo de Fomento a la Tecnificación de Sistemas de Riego (FOTESIR) no cuenta con los fondos, debido a que el proceso de implementación de la Ley de Fideicomiso Público 28-23, no ha sido culminado y no se han transferido fondos a dicho fideicomiso. Sin embargo, como puede notarse en el cuadro anterior, durante el trimestre se realizaron una serie de actividades orientadas a identificar la factibilidad de la tecnificación en diferentes comunidades del país, además de fortalecer las capacidades técnicas de las áreas misionales con la incorporación de nuevos colaboradores.

Respecto a la Capacitación y asistencia técnica a los productores sobre el correcto uso y mantenimiento de los sistemas de riego presurizado durante el período correspondiente a este informe fueron capacitados y asistidos 46 productores de los cuales 46 productores fueron hombres y 0 mujeres, dichas capacitaciones y asistencia técnicas fueron impartidas en las comunidades La Reforma y Costa Colorada, perteneciente al municipio de Sabana Grande de Palenque en la provincia San Cristóbal.

**EJECUSIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE 2023.**

**Programación financiera.**

Para el año 2023, la programación financiera institucional vinculada a la producción asciende a RD$ 45,870,236.80 representando el 31.94% del presupuesto institucional, respecto a la programación anual para los productos, el producto No.1 “Productores agrícolas con terrenos con riego tecnificado”, tiene un presupuesto programado de RD$ 25,810,349.60, y el producto No.2 “Productores agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica para la tecnificación”, contempla una programación financiera para el año 2023 de RD$ 20,059,887.20, en el marco de la programación financiera para el 2do. Trimestre tenemos que el Producto No.1 tiene programado RD$ 5,500,000.00 y el producto No.2 RD$ 4,847,000.00

**Ejecución financiera.**

Para el segundo trimestre del año 2023, la ejecución presupuestaria vinculada a la producción institucional (Producto 1 y 2), ascendió a RD$ 10,347,000.00 representando el 51.58% de la programación.


Para el primer producto, la ejecución presupuestaria del trimestre indicado en este informe fue de RD$ 5,541,940.25, sobrepasando la programación en menos de 1%, siendo esto, según las directrices de la Dirección General de Presupuesto, no considerado como un debió significativo.

Respecto al segundo producto, la ejecución presupuestaria fue de RD$ 4,846,198.69, faltando por ejecutar un poco más de un 1% de lo programado, siendo esto, según las directrices de la Dirección General de Presupuesto, no considerado como un debió significativo.



**Junior Collado**

Enc. Div. Formulación, Evaluación y Seguimiento Planes, Programas y Proyectos



**Manuel Mejía**

Director Planificación y Desarrollo



**ANEXOS:**

Capacitación y concientización de los productores y representantes en las comunidades los Colorados y La Reforma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Sexo** | | **Teléfono** | **Cultivo** | **Tareas** | **Bloque** | **Estado en que trabaja la tierra** |
| **F** | **M** |
| **1** | Eduardo Álvarez |  | X | 809-398-9131 | Plátano, Yuca y Maíz | 30 | La Reforma | Familiar |
| **2** | Rafaél Árias |  | X | 809-393-5087 | Maíz, Cebolla y Guineo | 36 | La Reforma | Dueño |
| **3** | Federico Confesor Rafael Solano |  | X | 829-533-1256 | Sandía Maíz y Yuca | 20 | La Reforma | Dueño |
| **4** | Luis Salvador Figuereo |  | X | 809-346-2232 | No siembra | 40 | La Reforma | Dueño |
| **5** | Ramón Antonio Lavata |  | X | 829-644-0560 | Ají, Sandía y Tomate | 80 | La Reforma | Arrendado |
| **6** | Salvador Nicolas Valera |  | X | 829-765-2239 | Cebolla, Tomate y Ají | 150 | La Reforma | Dueño |
| **7** | Manzán Reyes |  | X | 829-603-5052 | Plátano y Ají | 20 | Costa Colorada | Dueño |
| **8** | Carlos Otaño Marte "Luis Payén" |  | X | 829-647-5809 | Maíz | 40 | La Reforma | Familiar |
| **9** | Isidro Uribe Perez |  | X | 829-524-6879 | Tomate, Cebolla y Maíz | 50 | La Reforma | Dueño |
| **10** | Eladio Féliz Monte de Oca |  | X | 829-472-6887 | Cebolla, Ají y Pepino | 50 | La Reforma | Dueño |
| **11** | Ramón Amador |  | X | 809-313-1202 | Maíz | 50 | La Reforma | Dueño |
| **12** | Domingo Valdéz |  | X | 829-348-1086 | Yuca y Maíz | 15 | La Altagracia | Dueño |
| **13** | Juan Gabriel Tejeda Arias |  | X | 829-839-1447 | Maíz | 40 | La Reforma | Familiar |
| **14** | José David Solano |  | X | 809-492-4033 | Maíz | 25 | La Reforma | Arrendado |
| **15** | Nazario Valera Beltré |  | X | 829-216-7107 | Berenjena, Pepino y Maíz | 40 | La Reforma | Familiar |
| **16** | Francisco Solano Marte |  | X | 829-330-2567 | Maíz | 30 | La Reforma | Arrendado |
| **17** | Miguel Ángel Arrendel Báez |  | X | 829-394-8023 | Molondrón | 30 | La Reforma | Arrendado |
| **18** | Pedro María Báez |  | X | 829-493-7792 | Cebolla | 40 | La Altagracia | Dueño |
| **19** | Gilberto Brito Valenzuela |  | X | 829-427-8013 | Pepino, Coco y Maíz | 50 | La Reforma | Dueño |
| **20** | Pablo Lavalé González |  | X | 849-403-9524 | Maíz | 17 | La Reforma y Juan Barón | Dueño LR (7) Arrendado JB (10) |
| **21** | Sereno Valdéz |  | X | 829-295-2086 | Maíz | 25 | La Reforma | Arrendado |
| **22** | Bolivar Paulino |  | X | 829-606-3193 | Maíz | 20 | La Reforma | Dueño |
| **23** | Ambrinel Delucier "El Pastor" |  | X | 809-214-6499 | Sandía y Tomate | 70 | La Reforma | Por ciento |
| **24** | Pedro Marte |  | X | 809-891-9281 | Pepino | 15 | La Reforma | Arrendado |
| **25** | Yorcito Valdéz |  | X | 829-373-0264 | Maíz y Sandía | 70 | La Reforma | Arrendado y Dueño |
| **26** | Wilkin Trinidad |  | X | 809-479-5778 | Tomate | 4 | La Reforma | Arrendado |
| **27** | Eddy Amador Guerrero |  | X | 829-325-1199 | Melón | 12 | La Reforma | Arrendado |
| **28** | Virgilio Antonio Encarnación Santana |  | X | 809-646-9111 | Maíz | 15 | Costa Colorada | Arrendado |
| **29** | Ramirez Guerrero |  | X | 809-451-2252 | Auyama y Sandía | 60 | La Reforma | Familiar |
| **30** | Herminio Vásquez |  | X | 809-267-8791 | Plátano y Guineo | 20 | La Reforma | Arrendado |
| **31** | Ángel María García Jimenez |  | X | 809-618-8332 | Maíz | 36 | Juan Barón | Dueño |
| **32** | Arcadio Pérez Valera |  | X | 829-208-6628 | Tomate, Ají y Cebolla | 30 | La Reforma | Familiar |
| **33** | Daniel Marte |  | X | --- | Pepino | 10 | La Reforma | Familiar |

Un grupo de personas sentadas en una banca

Descripción generada automáticamente

**Un grupo de gente sentados en el suelo

Descripción generada automáticamente con confianza media**

**Un grupo de personas en un picnic en un parque

Descripción generada automáticamente**

**Tabla, Carta

Descripción generada automáticamente**

**Diagrama, Carta

Descripción generada automáticamente**

**Diagrama

Descripción generada automáticamente**

**Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco

Descripción generada automáticamente con confianza media**

Levantamiento de información para Asistencia Técnica comunidad Las Auyamas, municipio Nizao, provincia San José de Ocoa.

**Tabla

Descripción generada automáticamente con confianza media**

**Texto, Carta

Descripción generada automáticamente**

Lista de productores que asistieron a la capacitación realizada el día 10 de mayo del año 2023.

Fecha: 10 de mayo de 2023.

Lugar: Centro Comunal del Barrio Los Parceleros, Palenque.

Participantes: Productores de cebolla de La Reforma y Costa Colorada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombres** | **Cédula** | **Teléfono** | **Edad** | **Sexo** | **Bloque** |
|
| **1** | Franklin Arlberto Báez | 002-0090266-6 | 829-912-4191 | 58 | M | Costa Colorada |
| **2** | Isidro Uribe Pérez | 002-0101783-7 | 829-524-6879 | 54 | M | La Reforma |
| **3** | Ramírez Guerrero | 002-0054900-4 | 809-451-2252 | 72 | M | La Reforma |
| **4** | Federico Confesor Lachapel Solano | 001-0132600-7 | 829-533-1256 | 63 | M | La Reforma |
| **5** | Pablo Lavale González | 002-0056117-3 | 849-403-9529 | 63 | M | Juan Barón |
| **6** | Eladio Féliz Monte de Oca | 002-0056202-3 | 829-427-6887 | 76 | M | La Reforma |
| **7** | Rafael Arias Medrano | 002-054079-7 | 809-393-5087 | 72 | M | La Reforma |
| **8** | Alejandro Lugo Zabala | 002-0050151-8 | 829-390-1439 | 61 | M | La Reforma |
| **9** | Danilo Sánchez | 083-0000382-5 | 849-658-2703 | 56 | M | La Reforma |
| **10** | Gilberto Brito Valenzuela | 002-0053674-6 | 829-427-8013 | 62 | M | La Reforma |
| **11** | Epifanio González | 002-009482-4 | 809-428-3964 | 65 | M | La Reforma |
| **12** | Salvador Nicolás Valera Troncoso | 002-0055746-3 | 829-765-2239 | 68 | M | La Reforma |
| **13** | Robert Nicolás Valera Troncoso | 002-0075522-2 | 809-772-7809 | 58 | M | La Reforma |

Un dibujo de un pizarrón blanco

Descripción generada automáticamente con confianza media

Pizarrón blanco con texto en letras negras sobre fondo blanco

Descripción generada automáticamente

**Tabla 2.1. Listado de participantes en la reunión con productores de la Asociación El Porvenir, La Canela, provincia Santiago de los Caballeros.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre y Apellido** | **Sexo** | | **Número** | **Cultivo** | **Tareas** | **Tipo de riego** |
| **F** | **M** |
| **1** | Ernesto Antonio Infante |  | X | 829-266-1751 | Tabaco | 90 | Inundación |
| **2** | José Antonio Castillo |  | X | 829-321-6892 | Plátano | 20 | Inundación |
| **3** | Rubén Frías |  | X | 829-277-0530 | Tabaco | 20 | Lluvia/secano |
| **4** | Ramón Antonio Cruz |  | X | 809-790-3432 | Tabaco | 20 | Inundación |
| **5** | Cándida Liz | X |  | 809-697-3959 | Tabaco | 18 | Inundación |
| **6** | Juan Francisco Hernández |  | X | 849-455-5443 | Ovejas | 34 | - - - |
| **7** | Carmen García | X |  | 829-774-1664 | Tabaco, ovejas y plátano | 800 + | Inundación |
| **8** | José Elías Báez |  | X | 849-402-3415 | Tabaco | 20 | Lluvia/secano |
| **9** | José Antonio García |  | X | 849-426-7045 | Tabaco | 18 | Inundación |
| **10** | José Tomás Guzmán |  | X | 809-458-1929 | Tabaco | 60 | Inundación |
| **11** | Enma Ferreira | X |  | 829-281-0843 | Tabaco | 15 | Inundación |
| **12** | José F. Guzmán |  | X | 829-321-0727 | Tabaco | 50 | Inundación |
| **13** | Gabriel García |  | X | 829-878-2734 | Ovejas | 15 |  |
| **14** | Carlos José Jiménez |  | X | 809-891-2880 | Tabaco | 30 | Inundación |
| **15** | Jorge L. Espinal |  | X | 809-629-3232 | Tabaco, ovejas | 80 | Inundación |
| **16** | Yovanny Antonio Frías |  | X | 829-505-1577 | Tabaco | 80 | Lluvia/secano |
| **17** | Juan José Ferrera |  | X | 829-816-5385 | Tabaco | 60 | Inundación |
| **18** | José Virgilio Hernández |  | X | 809-391-8509 | Tabaco | 55 | Inundación |
| **19** | Rafael García |  | X | 809-866-3336 | Pasto, guineo, tabaco | 20 | Aspersión, Inundación |
| **20** | Félix Lugo |  | X | 809-881-1172 | Vegetales, ovejas y tabaco | 600 | Goteo |

**Dibujo de un pizarrón blanco

Descripción generada automáticamente con confianza media**

**Imagen 4.1. Listado de participantes en la reunión con productores de la Asociación El Porvenir, La Canela, provincia Santiago de los Caballeros.**

Pizarrón blanco con texto en letras negras sobre fondo blanco

Descripción generada automáticamente con confianza media